BeatSense

Веб-приложение для анализа электрокардиограмм и классификации сердечных аномалий с использованием ИИ

1. Общая информация о проекте

BeatSense — учебный MVP веб-приложения для автоматической классификации ЭКГ-сигналов с использованием 1D CNN. Сервис принимает массив отсчётов ЭКГ, ресемплит его до 187 точек и возвращает класс сердечного сокращения с оценкой уверенности. Проект не является медицинским устройством.

Целевые метрики: Accuracy 97.6%, F1 macro 0.88, F1 weighted 0.98 на тестовой выборке MIT-BIH. Время ответа API без ML < 1 сек, E2E ≤ 5 сек.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/oRUTYo/health-checker

2. Состав команды (Team Roles)

В соответствии с рекомендациями по формированию AI-команды (5–7 кросс-функциональных специалистов), команда BeatSense состоит из 7 человек, покрывающих все ключевые роли: Product Owner, ML Engineer, Backend, Frontend, Data & QA, а также System Architect, выполняющий функцию ML/Ops и общей интеграции.

- Садиков Руслан — Team Lead / System Architect (общее управление проектом, архитектура системы, контроль разработки, интеграция всех компонентов)

- Зиганшин Ильяс — Product Owner / Frontend Lead (инициирование проекта, постановка задач, UI/UX концепция, разработка интерфейса, подготовка презентации)

- Минникаев Мансур — Backend Engineer (реализация API, обработка данных, интеграция с ML-моделью)

- Шамсутдинов Рафаэль — Machine Learning Engineer (ресерч моделей, обучение, эксперименты, оценка качества модели)

- Юссеф Алин — Data & QA Engineer (подготовка и очистка данных, тестирование системы, валидация результатов, поддержка ML pipeline)

- Шайхетдинов Ильвир — Frontend Engineer (интеграция с backend, работа с API, логика интерфейса)

- Цзяо Цзэфэн — Frontend Engineer / Data Visualization (визуализация ECG сигналов, построение графиков, отображение результатов анализа)

3. Матрица распределения ответственности (RASCI)

Матрица описывает распределение ролей по ключевым активностям проекта. Использована классификация RASCI: R — Responsible (исполнитель), A — Accountable (ответственный), S — Support (поддержка), C — Consulted (консультант), I — Informed (информируется).

| Задача / Этап | Садиков Р. | Зиганшин И. | Минникаев М. | Шамсутдинов Р. | Юссеф А. | Шайхетдинов И. | Цзяо Ц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение бизнес-задачи и метрик успеха | A | R | C | C | C | I | I |
| Сбор и подготовка датасета (MIT-BIH) | A | I | C | S | R | I | I |
| Очистка и предобработка данных | C | I | S | C | R | I | I |
| Обучение и оценка 1D CNN модели | A | I | C | R | S | I | I |
| Разработка FastAPI бэкенда (/predict, /ping) | A | I | R | C | I | S | I |
| Интеграция ML-модели в API | A | I | R | S | C | I | I |
| Разработка React-фронтенда (UI/UX) | C | A | I | I | I | R | S |
| Визуализация ECG-сигналов (recharts) | C | S | I | I | I | C | R |
| Контейнеризация (Docker, docker-compose) | R | I | S | I | I | C | I |
| Тестирование E2E и валидация результатов | C | C | S | S | R | S | I |
| Документация и release readiness | R | S | C | C | C | I | I |
| Мониторинг (Prometheus / Grafana, drift) | A | I | R | S | C | I | I |

Легенда

- R (Responsible) — выполняет работу

- A (Accountable) — несёт окончательную ответственность за результат

- S (Support) — оказывает поддержку исполнителю

- C (Consulted) — даёт экспертный ввод до начала работы

- I (Informed) — информируется о ходе и результатах

Резюме ролей

- Садиков Руслан (Team Lead / System Architect): координация команды, архитектурные решения, интеграция компонентов, контейнеризация.

- Зиганшин Ильяс (Product Owner / Frontend Lead): постановка бизнес-задачи, приоритизация бэклога, UI/UX концепция, презентация.

- Минникаев Мансур (Backend Engineer): реализация FastAPI, эндпоинты /ping и /predict, интеграция ML-модели и мониторинг.

- Шамсутдинов Рафаэль (ML Engineer): исследование архитектур, обучение 1D CNN, метрики качества, сохранение артефактов.

- Юссеф Алин (Data & QA Engineer): подготовка данных, предобработка (MinMaxScaler, SMOTE), E2E-тестирование.

- Шайхетдинов Ильвир (Frontend Engineer): React-компоненты, работа с REST API, обработка состояний и ошибок.

- Цзяо Цзэфэн (Frontend Engineer / Data Visualization): визуализация ECG сигналов на recharts, отображение результатов классификации.

4. Доступность команды (Team Capacity)

Оценка плановой загрузки участников команды на проект в часах в неделю.

| Член команды | Роль | Часов/неделя |
| --- | --- | --- |
| Садиков Руслан | Team Lead / System Architect | 14 |
| Зиганшин Ильяс | Product Owner / Frontend Lead | 12 |
| Минникаев Мансур | Backend Engineer | 12 |
| Шамсутдинов Рафаэль | Machine Learning Engineer | 12 |
| Юссеф Алин | Data & QA Engineer | 10 |
| Шайхетдинов Ильвир | Frontend Engineer | 10 |
| Цзяо Цзэфэн | Frontend Engineer / Data Visualization | 10 |

5. Технологический стек

5.1. Frontend

- React 18 + Vite — основной фреймворк UI

- recharts — визуализация ЭКГ-сигналов и предсказаний модели

- Nginx (production) — отдача статики и проксирование /ping, /predict на backend

5.2. Backend

- FastAPI — REST API (эндпоинты /ping, /predict)

- Pydantic — валидация схем запросов и ответов

- Uvicorn — ASGI-сервер

5.3. Machine Learning

- PyTorch — обучение и инференс 1D CNN (44 229 параметров)

- scikit-learn — препроцессинг (MinMaxScaler), метрики

- imbalanced-learn — SMOTE для балансировки классов

- NumPy — линейный ресемплинг сигнала до 187 точек (np.interp)

- Jupyter Notebook — EDA, эксперименты и обучение (ecg_classification.ipynb)

5.4. Данные и модель

- Датасет: ECG Heartbeat Categorization (MIT-BIH), ~187 точек на сигнал

- Задача: мультиклассовая классификация на 5 классов (Normal, SVEB, VEB, Fusion, Unknown)

- Артефакты: ml/artifacts/ecg_model.pt, scaler.pkl, meta.pkl

- Версионирование датасетов: ecg-heartbeat-v{N}-{stage}

5.5. Инфраструктура и деплой

- Docker + docker-compose — контейнеризация backend (8000) и frontend (80)

- torch CPU wheel — лёгкая сборка под inference

- Артефакты монтируются read-only в /app/ml/artifacts

5.6. Совместная работа и коммуникация

- Управление задачами: GitHub Projects (Kanban)

- Контроль версий: Git / GitHub

- Коммуникации: Telegram (еженедельные созвоны)

- Документация: Markdown в репозитории (specs/, tasks/), CLAUDE.md

- Визуальная коллаборация: Miro (архитектурные диаграммы, WBS)

5.7. Мониторинг (запланировано)

- Prometheus + Grafana — метрики latency, error rate, нагрузка

- Evidently — обнаружение drift'а данных и качества модели

- MLflow — версионирование экспериментов и моделей

6. План церемоний и коммуникаций

- Sprint Planning: понедельник, 18:00–20:00 (раз в 2 недели). Команда формирует Sprint Goal в виде гипотезы — например, «достичь F1 macro ≥ 0.88 на тестовой выборке» или «вывести inference API в Docker-окружение».

- Daily Sync (асинхронный): ежедневное обновление статуса в Telegram-чате — что сделано, что планируется, есть ли блокеры. Очный созвон при необходимости.

- Sprint Review: пятница, 19:00–20:00 (последняя пятница спринта). Демонстрация работы модели и UI, обсуждение метрик качества (Accuracy, F1) и обратной связи.

- Sprint Retrospective: пятница, 20:00–21:00. Анализ процесса, обсуждение нестабильности метрик, валидации гипотез и обучающих результатов (включая «неудачные» эксперименты).

- Weekly Sync: среда, 19:00–20:00 — короткий созвон по интеграциям между Frontend, Backend и ML.

7. План первых двух спринтов

Sprint 1 — Inception Sprint

Цель: развернуть пайплайн end-to-end и получить baseline-модель.

- Создать репозиторий и базовую структуру (src/backend, src/frontend, ml, notebooks).

- Настроить Docker-окружение (backend.Dockerfile, frontend.Dockerfile, docker-compose.yml).

- Скачать датасет MIT-BIH (data/raw) и провести начальный EDA.

- Обучить простую baseline-модель (логистическая регрессия / shallow CNN) на сэмпле.

- Реализовать минимальный API /ping и /predict с заглушкой.

- Поднять простой React-прототип (BeatSense.html) для ручного ввода сигнала.

Definition of Done: end-to-end пайплайн «данные → обучение → сохранение модели → инференс через API → отображение в UI» работает на одном примере.

Sprint 2 — Data & Iteration Sprint

Цель: улучшить данные и модель до уровня proof-of-concept.

- Реализовать предобработку с MinMaxScaler и балансировку SMOTE.

- Спроектировать и обучить 1D CNN (три блока Conv1D → BN → ReLU → MaxPool, GAP, FC).

- Систематически оценить модель: Accuracy, F1 macro / weighted, confusion matrix.

- Сохранить артефакты в ml/artifacts/ (ecg_model.pt, scaler.pkl, meta.pkl).

- Интегрировать модель в FastAPI (lifespan-загрузка, run_inference).

- Реализовать визуализацию сигнала и результата на recharts.

- Запустить связку backend + frontend через docker-compose, проверить E2E.

Definition of Done: модель достигает целевых метрик (Accuracy ≥ 97%, F1 macro ≥ 0.85), весь процесс воспроизводим из docker-compose up.

8. Посещаемость стартовых встреч (Kick-off Meeting Attendance)

Отметки посещения встреч по выравниванию команды и распределению задач.

| Член команды | 23.04.2026 | 07.05.2026 | 21.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Садиков Руслан | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зиганшин Ильяс | ✓ | ✓ | ✓ |
| Минникаев Мансур | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шамсутдинов Рафаэль | ✓ | — | ✓ |
| Юссеф Алин | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шайхетдинов Ильвир | — | ✓ | ✓ |
| Цзяо Цзэфэн | ✓ | ✓ | — |

9. Заключение

Команда BeatSense сформирована в соответствии с рекомендациями для AI-проектов: 7 кросс-функциональных участников с покрытием ролей PO, ML, Backend, Frontend, Data/QA и архитектурной координации. Распределение ответственности зафиксировано в RASCI-матрице, технологический стек выбран в пользу проверенных решений (FastAPI, PyTorch, React, Docker), а церемонии адаптированы под специфику ML-разработки в духе Data Driven Scrum: гипотезы как Sprint Goal, фокус на обучающих результатах в ретро.

Текущее состояние: backend, frontend, ML-модель и Docker-окружение реализованы, метрики качества достигнуты. Следующий этап — внедрение мониторинга (Prometheus / Grafana / Evidently / MLflow) и подготовка release readiness.